INFORMASI UMUM

=======================

Nama kelompok : TIM MANDIRI

Judul Topik : Internet Backbone

Alamat Github : https://github.com/tim-mandiri/tes.git

Alamat Trello : <https://trello.com/c/gQ4oAe3j> (user-name : tim-mandiri)

Anggota 1:

Nama : FIRMAN

NIM : 12.111.2261

Anggota 2:

Nama : LUCIANO PRAWIRA

NIM : 12.111.0367

Anggota 3:

Nama : IKHWAN HAFIDZ

NIM : 12.111.1150

Anggota 4:

Nama : ROBIN

NIM : 12.111.0286

SPRINT

=======================

Sprint 1:

27/5 - 30/5

Scrummaster : FIRMAN (12.111.2261)

Sprint 2:

31/5 - 2/6

Scrummaster : LUCIANO PRAWIRA (12.111.2261)

Sprint 3:

3/6 - 5/6

Scrummaster : IKHWAN HAFIDZ (12.111.1150)

Sprint 4:

6/6 - 8/6

Scrummaster : ROBIN (12.111.0286)

Progress Harian (Diupdate tiap hari)

------------------------------------------------------

Daily Scrum oleh scrum master FIRMAN

------------------------------------------------------

29/5

(Nama Anggota 4):Robin

1. saya masih lagi belajar mengenai javasript.

2. saya masih mencoba mengedit file index.html

3. tidak bisa push ke server.

(Nama Anggota 2):Luciano Prawira

1. saya mencari sumber-sumber referensi mengenai internet backbone

2. saya akan mengupload file internet-backbone.doc

3. tidak bisa push ke server.

(Nama Anggota 3):Ikhwan Hafidz

1. saya masih lagi mencoba mengedit file index.html yang telah kamu upload.

2. saya mempunyai ide agar merubah file-nya sesuai dengan fungsinya saja, biar lebih mudah dikenali, soalnya saya sering salah edit.

3. tidak bisa push ke server.

(Nama Anggota 1): FIRMAN

1. saya lagi mengatasi masalah mengapa kalian tidak bisa push ke server.

-------------------------------------------------------------------

Daily Scrum oleh scrum master LUCIANO PRAWIRA

-------------------------------------------------------------------

01/06

(Nama Anggota 4):Robin

1. saya masih lagi mengedit-edit file index.html

2. saya akan menggabungkan semua thema dalam tugas bespoke kita

3. sudah bisa push ke server, tetapi nama-nya kok tidak sesuai dengan nama saya ya di situs github?

(Nama Anggota 1): FIRMAN

1. saya lagi mengatasi masalah account di situs github yang tidak muncul ketika push.

(Nama Anggota 3):Ikhwan Hafidz

1. saya kemarin menghapus footer pada index.html

2. saya akan merubah file-nya sesuai dengan fungsinya saja, biar lebih mudah dikenali, soalnya saya sering salah edit.

3. sudah bisa push ke server, tetapi nama-nya kok tidak sesuai dengan nama saya ya di situs github? Dan terus setelah saya menghapus footer pada index.html, tetapi tema yang lain kok malah ikut hilang?

(Nama Anggota 2):Luciano Prawira

1. saya sudah mengupload file-nya

2. saya mengatasi bug yang dilakukan oleh ikhwan mengenai thema yang ikut hilang.

3. sudah bisa push ke server, tetapi nama-nya kok tidak sesuai dengan nama saya ya di situs github? & terus setelah saya mengatasi bug tersebut, muncul lagi bug baru dimana nama thema terus muncul disudut bagian kanan.

-------------------------------------------------------------------

Daily Scrum oleh scrum master IKHWAN HAFIDZ

-------------------------------------------------------------------

04/06

(Nama Anggota 4):Robin

1. saya kemarin menambah file gambar internet backbone, soalnya file yang di push luciano gak ada gambarnya.

2. saya akan merubah file index.html menjadi index.jade

(Nama Anggota 1): FIRMAN

1. Saya mencoba mengatasi masalah bug luciano dan sudah diatasi.

2. Saya akan memodifikasi warna dari bespoke kita.

(Nama Anggota 3):Ikhwan Hafidz

1. saya masih lagi mengurusi tag-tag index.html yang tidak diperlukan.

2. saya akan membantu firman memodifikasi warna dari bespoke kita.

(Nama Anggota 2):Luciano Prawira

1. saya masih lagi memperkaya materi internet-backbone.

2. saya akan lanjut memodifikasi dan mengetik materi internet-backbone supaya lengkap dan mudah dimengerti.